## Slide 1
SSOT
开发方法论
规格驱动开发 · 人机协作 · 五步流程
MIT License · 开源社区版
SSOT 开发方法论 | MIT License

## Slide 2
01
为什么需要
PM 写 PRD → Dev 理解偏差 → 返工
信息传递层层失真
Dev 边写边改需求，没人知道最终做了什么
缺乏需求锚点
AI 写代码没有上下文，边写边问效率低
AI 用不上力
产品、开发、AI 三者没有统一沟通语言
角色各自为政
核心问题：缺一个「信任源」(Single Source of Truth)
SSOT 开发方法论 | MIT License

## Slide 3
02
核心理念
所有决策在文档阶段决定
不在编码阶段边写边改
角色边界明确
PM 出业务 · Dev 出方案 · AI 按规格执行
文档 + 原型 + 架构 + 规格 + 代码
一条完整的信任链
AI 不跳步骤
通过 Step 3 评审后才能进入编码
SSOT 开发方法论 | MIT License

## Slide 4
03
目录结构
PM
docs/ + sprints/
产品文档 + 冲刺容器
Dev
apps/ / businesses/ / tools/
代码 + specs/ 四文件
架构
ADR/
架构决策 + 数据字典
AI
AGENTS.md
AI 协作入口
SSOT 开发方法论 | MIT License

## Slide 5
04
PM 产出
稳定层 docs/
product-overview.md
产品概览 + 术语表
non-functional-reqs.md
性能/SLA/安全/合规
visual-design.md
设计规范 / 品牌资产
版本层 sprints/
sprint-NNN_name/
SPRINT-features.md
functional-overview.md
user-scenarios.md
ux-flows.md
ui-wireframes.md
prototypes/ (HTML)
SSOT 开发方法论 | MIT License

## Slide 6
05
Dev & 架构师
specs/ 四文件
requirements.md
架构 + 方案 + 边界
plan.md
实现步骤 + 文件清单
tasks.md
拆分 + 状态跟踪
check.md
自检 + 人工验收
ADR/ 架构文档库
三种文档：
① 架构设计
上下文、ER、流程
② 数据字典
跨模块共享实体定义
③ 决策记录
多方案对比 + 理由
新人先读 ADR/，30 分钟看懂系统
SSOT 开发方法论 | MIT License

## Slide 7
SSOT 开发方法论 | MIT License
五步开发流程
1
PM 设计
docs/ + sprints/
→
2
Dev+AI 规格
ADR/ + specs/
→
3
评审
通过 or 打回
→
4
AI 编码
spec → 代码
→
5
Dev 收尾
边界 + 集成
Step 1: PM 写业务文档
Step 2: Dev 给方向 → AI 写方案
Step 3: PM+Dev 评审 → 通过后 AI 才能编码
Step 4: AI 按 spec 实现 → 自检 → 等待确认
Step 5: Dev 修复边界 + QA 验收

## Slide 8
06
Step 1
PM 产品设计
PM 独作，AI 辅助润色、画图、生成原型
✅ PM 做
✓ 写产品文档 docs/
✓ 画 ASCII 流程图
✓ 做 HTML 原型
✓ 定义业务验收条件
✓ 拆冲刺 sprints/
❌ PM 不做
✗ 不写技术方案
✗ 不写 DB schema
✗ 不写 API 设计
✗ 不写代码
进入 Step 2 的条件
product-overview + user-scenarios + sprints 就位 → TL 评审技术可行性通过
SSOT 开发方法论 | MIT License

## Slide 9
07
Step 2
Dev+AI 架构
Dev 给方向（10 分钟），AI 写完整方案
Dev 4 个决策
① 功能归属哪个模块？
② 需要新 ADR 吗？
③ 跨模块依赖？
④ 核心 API/表名？
AI 产出
→ ADR/ 架构文档
→ requirements.md
→ plan.md
→ tasks.md
→ check.md
SSOT 开发方法论 | MIT License

## Slide 10
08
Step 3
方案评审
唯一必须真人碰面的节点 — spec 通过评审前 AI 不能编码
PM 审：业务匹配
这个 spec 能解决 sprint 里的业务需求吗？
PM 看不懂 → spec 不合格
TL 审：架构合理
方案可行？边界清晰？
跨模块依赖处理正确？
评审结论
✅ 通过 → 进入 Step 4 AI 编码
🔁 需修改 → 打回 Step 2，Dev+AI 改 spec 后重审
SSOT 开发方法论 | MIT License

## Slide 11
09
Step 4
AI 编码
输入：已通过评审的 requirements.md + plan.md
1
读 requirements
理解方案
→
2
按 plan.md
逐文件实现
→
3
更新
tasks.md 状态
→
4
自检: typecheck
+ build + curl
→
5
展示改动
等确认→提交
⛔ 禁止
❌ 不读 spec 直接写代码
❌ 边写边改方案（改方案必须回 Step 2/3）
❌ 自动 git commit/push（展示改动等确认）
SSOT 开发方法论 | MIT License

## Slide 12
10
Step 5
Dev 收尾
AI 擅长 80%，人必须做那 20%
检查项 | AI 覆盖 | 人必须做
逻辑正确性 | ⭐⭐⭐ 标准路径 | 🔴 边界情况
UI 细节 | ⭐⭐ 布局 | 🔴 细微交互
错误处理 | ⭐⭐ 主线 | 🔴 异常组合
安全 | ⭐ 常见注入 | 🔴 权限/泄露
集成 | ⭐⭐ 单模块 | 🔴 跨模块
QA 验收
跑 check.md 全部步骤 → 签署 done | 人管边界，AI 管标准 — 互补不是替代
SSOT 开发方法论 | MIT License

## Slide 13
11
角色边界
PM
docs/ 产品文档 + sprints/ 冲刺 + prototypes/ 原型
核心: 业务流程、验收条件、术语表
Dev/TL
ADR/ + 审 spec + 修边界 bug
核心: 架构决策、方案评审
AI
specs/ 四文件 + 按 spec 编码 + 自检
核心: 模块方案、标准化编码
QA
跑 check.md → 签署 done
核心: 回归范围、人工验收
SSOT 开发方法论 | MIT License

## Slide 14
12
FAQ
Q: 一个 sprint 多个功能？
A: 每个功能一个 spec，Step 2-3 可并行
Q: 写 spec 发现 sprint 有问题？
A: 打回 Step 1，PM 修。不在 spec 里改业务
Q: AI 代码有问题？
A: 小 bug → Step 5 修。方向不对 → 回 Step 2
Q: 谁验收 check.md？
A: QA 跑。无 QA 则 Dev 验收，PM 确认业务条件
SSOT 开发方法论 | MIT License

## Slide 15
13
跨模块协作
当 app 引用 business 的 specs 时，使用 Context Contract（≤15 行）
Context Contract
## Context from Dependencies
### BIZ-001 (user-service)
- POST /api/auth/login
- GET /api/users/me
拆层验证法
自底向上：
① 合约层 — 接口定义
② API 路由层 — 路由绑定
③ 数据层 — ORM/DB
④ UI 层 — 前端组件
组合各 spec 的 check.md
SSOT 开发方法论 | MIT License

## Slide 16
SSOT 开发方法论 | MIT License
SSOT
五句话总结
①
PM 写清楚业务（docs + sprints），不写技术
②
Dev 给方向，AI 写完整方案（ADR + specs）
③
方案必须评审，PM 说看不懂 = 不合格
④
AI 按 spec 编码，不跳步骤不改方案
⑤
人管边界，AI 管标准 — 互补不是替代
完整规范：ssot-convention.zh.md AI 入口：AGENTS.md